Załącznik Nr 6, do uchwały Nr XXVIII/117 / 04

Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2004 r

Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Męcinka na lata  2004-200

I. Budowa i modernizacja dróg

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Nakłady w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Do 2004 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | # Remont drogi gminnej Nr 110 311 w Męcince # Środki własne Budżet Państwa # Program SAPARD | 181.131 92.131 0 89.000 | 2.189 2.189 0 0 | 178.942 89.942 0 89.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 2. | # Remont drogi gminnej Nr 110 312 w Męcince środki własne Budżet Państwa Fundusze strukturalne | 135.858 103.608 32.250 0 | 5.500 5.500 0 0 | 130.358 98.108 32.250 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 3. | # Odbudowa drogi gminnej Nr 110 322 Stanisławów – Pomocne I, II, III etap środki własne Budżet Państwa Fundusze strukturalne | 298.070 88.070 210.000 0 | 101.650 31.650 70.000 0 | 196.420 56.420 140.000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 4. | # Remont dróg gminnych w Przybyłowicach środki własne Budżet Państwa Fundusze strukturalne | 120.000 82.500 37.500 0 | 0 0 0 0 | 1.000 1.000 0 0 | 119.000 81.500 37.500 0 | 0 0 0 0 |
| 5. | # Budowa drogi gminnej Przybyłowice-Słup środki własne Budżet Państwa Fundusze strukturalne (ZPORR) | 1.050.523,70 157.578,56 105.052,37 787.892,77 | 0 0 0 0 | 3.660 549 366 2.745 | 1.046.863,70 157.029,56 104.686,37 785.147.77 | 0 0 0 0 |
| 6. | # Odbudowa chodników w Męcince środki własne Budżet Państwa # Fundusze strukturalne(SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) | 140.000 28.000 0 112.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 140.000 28.000 0 112.000 | 0 0 0 0 |
| 7. | # Budowa chodnika w Piotrowicach środki własne Budżet Państwa # Fundusze strukturalne(SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) | 1.000.000 84.000 600.000 316.000 | 0 0 0 0 | 4.000 4.000 0 0 | 996.000 80.000 600.000 316.000 | 0 0 0 0 |
| 8. | # Odbudowa drogi gminnej Nr 110 306 w Małuszowie # środki własne Budżetu Państwa Fundusze strukturalne(ZPORR) | 181.542,29 27.231,34 18.154,23 136.156,72 | 0 0 0 0 | 6.080 912 608 4.560 | 175.462,29 26.319,34 17.546,23 131.596,72 | 0 0 0 0 |
|  | # Razem zadania drogowe środki własne Budżet Państwa Fundusze pomocowe UE | 3.107.124,99 663.118,90 1.002.956,60 1.441.049,49 | 109.339 39.339 70.000 0 | 520.460 250.931 173.224 96.305 | 2.477.325,99 372.848,90 759.732,60 1.344.744,49 | 0 0 0 0 |

II. Budowa sieci wodociągowej

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Nakłady w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Do 2004 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | # Budowa wodociągu grupowego Muchów-Pomocne-Kondratów # środki własne Preferencyjna pożyczka WFOSiGW Program SAPARD | 1.435.000 303.850 611.150 520.000 | 5.000 5.000 0 0 | 777.818 166.668 611.150 0 | 652.182 0 132.182 0 520.000 | 0 0 0 0 0 |
| 2. | # Budowa tranzytu Piotrowice-Męcinka środki własne Budżet Państwa Fundusze strukturalne | 213.575 213.575 0 0 | 13.575 13.575 0 0 | 0 0 0 0 | 10.000 10.000 0 0 | 190.000 190.000 0 0 |
|  | # Razem zadania wodociągowe środki własne Preferencyjne pożyczki, kredyty Fundusze pomocowe UE | 1.648.575 517.425 611.150 520.000 | 18.575 18.575 0 0 | 777.818 166.668 611.150 0 | 662.182 142.182 0 520.000 | 190.000 190.000 0 0 |

III. Budowa sieci kanalizacyjnej

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Nakłady w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Do 2004 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | # Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowice-Chełmiec I etap # środki własne Preferencyjna Pożyczka WFOSiGW Dotacja z WOSiGW Program SAPARD | 2.473.844 95.844 611.500 611.500 1.155.000 | 23.844 23.844 0 0 | 0 0 0 0 0 | 2.450.000 72.000 611.500 611.500 1.155.000 | 0 0 0 0 0 |
| 2. | # Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowice-Chełmiec II etap # środki własne Budżet Państwa ###### Fundusze strukturalne(ZPORR)/ | 2.287.031,95 476.754,83 212.973,78 1.597.303,34 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2.287.031,95 476.754,83 212.973,78 1.597.303,34 | 0 0 0 0 |
|  | # Razem zadania kanalizacyjne środki własne Preferencyjne kredyty/ pożyczki Dotacje / budżet państwa Fundusze pomocowe UE | 4.760.875,95 572.598,83 611.500,00 824.473,78 2.752.303,34 | 23.844 23.844 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 4.737.031,95 548.754,83 611.500,00 824.473,78 2.752.303,34 | 0 0 0 0 0 |

IV. Inne zadania

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Nakłady w latach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Do 2004 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | # Odbudowa mostu łukowego kamiennego na drodze gminnej w Myślinowie # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne | 99.608 29.608 70.000 0 | 0 0 0 0 | 99.608 29.608 70.000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 2. | # Adaptacja budynku na potrzeby mieszkań socjalnych w Męcince # Środki własne Kredyty i pożyczki preferencyjne Budżet państwa Fundusze strukturalne | 310.000 260.000 37.500 12.500 0 | 97.000 97.000 0 0 0 | 183.000 133.000 37.500 12.500 0 | 30.000 30.000 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 3. | # Budowa cmentarza komunalnego w Męcince # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne | 301.000 301.000 0 0 | 296.000 296.000 0 0 | 0 0 0 0 | 5.000 5 0 0 | 0 0 0 0 |
| 4. | # Budowa miejsc postojowych w Męcince # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) | 45.000 9.000 0 36.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 45.000 9.000 0 36.000 | 0 0 0 0 |
| 5. | # Budowa miejsc postojowych w Piotrowicach # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) | 90.000 18.000 0 72.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 90.000 18.000 0 72.000 | 0 0 0 0 |
| 6. | # Remont i adaptacja budynku OSP w Męcince na świetlicę wiejską # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) | 300.000 60.000 0 240.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 300.000 60.000 0 240.000 | 0 0 0 0 |
| 7. | # Modernizacja oświetlenia ulicznego w Męcince # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne (SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) | 75.000 15.000 0 60.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 75.000 15.000 0 60.000 | 0 0 0 0 |
| 8. | # Modernizacja oświetlenia ulicznego w Piotrowicach # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne(SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich) | 70.000 14.000 0 56.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 70.000 14.000 0 56.000 | 0 0 0 0 |
| 9. | # Odbudowa mostu na drodze gminnej w Pomocnem # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne | 80.000 24.000 56.000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 80.000 24.000 56.000 0 | 0 0 0 0 |
| 10. | # Odbudowa mostu na drodze gminnej w Sichowie # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne | 20.000 6.000 14.000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 20.000 6.000 14.000 0 | 0 0 0 0 |
| 11. | # Budowa domu pogrzebowego w Małuszowie # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne | 5.000 5.000 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 5.000 5.000 0 0 | 0 0 0 0 |
| 12. | # Remont budynku Urzędu Gminy # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne | 70.000 70.000 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 70.000 70.000 0 0 | 0 0 0 0 |
| 13. | # Budowa społeczeństwa informacyjnego „e-urząd” # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne | 140.000 35.000 0 105.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 140.000 35.000 0 105.000 | 0 0 0 0 |
| 14. | # Zagospodarowanie terenów rekreacyjnie-sportowo przy gimnazjum w Męcince # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne(ZPORR) | 1.000.000 151.000 100.000 749.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 530.000 80.000 53.000 397.000 | 470.000 71.000 47.000 352.000 |
| 15. | # Remont i adaptacja budynku po byłej szkole w Myślinowie na schronisko # Środki własne Budżet państwa Fundusze strukturalne(ZPORR) | 300.000 45.000 30.000 225.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 300.000 45.000 30.000 225.000 |
|  | # Razem inne zadania środki własne Kredyty i pożyczki preferencyjne Środki z budżetu państwa Fndusze pomocowe UE | 2.905.608 1.042.608 50.000 270.000 1.543.000 | 393.000 393.000 0 0 0 | 282.608 162.608 50.000 70.000 0 | 1.460.000 371.000 0 123.000 966.000 | 770.000 116.000 0 77.000 577.000 |

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY MĘCINKA NA LATA 2004-2006

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADAŃ

|  | # RAZEM ZADANIA I-IV środki własne Kredyty i pożyczki preferencyjne Środki z budżetu państwa/ dotacje fundusze pomocowe UE | 12.422.183,94 2.795.750,73 1.272.650,00 2.097.430,38 6.256.352,83 | 544.758 474.758 0 70.000 0 | 1.580.886 580.207 661.150 243.224 96.305 | 9.336539,94 1.434.785,73 611.500 1.707.206,38 5.583.047,83 | 960.000 306.000 0 77.000 577.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |